关于阜康市三工河乡大泉中心村基础设施建设项目公告公示

实施阜康市三工河乡大泉中心村基础设施建设项目，是自治区提前下达的2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，为保障群众知情权、参与权、监督权,更好发挥群众监督作用,现将有关项目情况公告如下：

一、项目名称：

阜康市三工河乡大泉中心村基础设施建设项目

二、项目建设地点：阜康市三工河乡大泉中心村。

三、项目建设规模及内容：

- 新建养殖区主干柏油路2公里，路宽6米，村庄内道路硬化1500平方米，养殖区内新建面积600平方米粪污堆放场1座及配套设施，提升完善污水处理设施1套及维修清理污水管道1500米，配合村庄内现有绿化管网铺设dn25聚乙烯PE80级绿化给水管及其他配件。

- 四、资金构成及资金来源：均为2025年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金，总投资421万元。

五、项目推进情况：

- 该项目于2025年4月23完成招投标，中标单位：新疆卓越佳成建设工程有限公司，中标价：3429750.73元，于5月14日项目开工。工程监理单位：新疆中盛工程咨询有限公司。目前，项目已完工。

- 监督电话：0994-3305805，12317。

三工河哈萨克族乡人民政府

2025年9月25日

公告公示

公告公示