# 阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务

# 项目支出绩效评价报告

项目名称：阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务

实施单位：阜康市商务和工业信息化局

主管部门：阜康市商务和工业信息化局

项目负责人：毛星德

填报时间：2025年3月31日

目录

一、基本情况	4

（一）项目概况	4

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价的目的、对象和范围	7

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见附件二）、评价方法、评价标准	11

（三）绩效评价工作过程	15

三、综合评价情况及评价结论	17

（一）综合评价情况及评价结论	17

（二）相关评分表	18

四、绩效评价指标分析	19

（一）项目决策情况	19

（二）项目过程情况	23

（三）项目产出情况	25

（四）项目效益情况	27

（五）满意度指标完成情况分析	28

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	28

（一）主要经验及做法	28

（二）存在的问题及原因分析	29

六、有关建议	29

七、其他需要说明的问题	29

附件一、项目支出绩效自评表	31

附件二、项目支出绩效评价指标体系打分表	33

# 阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为推进智慧城市建设，提升阜康市数字化服务水平，满足市民、游客及政府办公人员的免费上网需求，阜康市组织实施了“爱WiFi-指挥无线城市”建设项目。该项目分两期实施，完成了8个重点区域的WiFi全覆盖，提供安全、稳定的无线网络服务，助力智慧政务、便民服务和文旅经济发展。本项目资金通过阜康市本级财政拨款，由项目单位申报，经市政府审批后纳入年度财政预算安排。资金主要用于无线AP设备采购、网络带宽租赁、安全系统建设及运维管理等。

2.主要内容及实施情况

项目主要内容：阜康市“爱WiFi-指挥无线城市”建设项目分两期实施，完成博峰路、天池街、特纳格尔街、畅岁园、天山街、汽车站、步行街、阜康市新政府大楼等8个重点区域的免费WiFi全覆盖，为市民、游客及政府办公人员提供安全、便捷的无线网络服务。项目采用高性能无线AP设备，支持高并发接入，并配备实名认证和网络安全防护，显著提升城市数字化服务水平，助力智慧阜康建设。

项目实施情况：经商务和信息化局党委研究决定，确定了项目领导小组，明确了责任分工：组长张舒超，组员黎宁，主要负责技术方案制定、设备选型和参数确定；马黎明和王新兵负责设备安装调试、网络布线施工、工程质量控制、施工安全管理以及日常网络运行维护；杨燕负责审计资金使用情况，王丽娟负责监督项目过程、检查工程质量。

本项目分两期完成博峰路、天池街、特纳格尔街、畅岁园、天山街、汽车站、步行街、阜康市新政府大楼等8个重点区域的免费WiFi全覆盖，为市民、游客及政府办公人员提供安全、便捷的无线网络服务。项目采用高性能无线AP设备，支持高并发接入，并配备实名认证和网络安全防护，显著提升城市数字化服务水平，助力智慧阜康建设。

3.资金投入和使用情况

# （1）资金投入情况

# 该项目年初预算数149.21万元，全年预算数149.21万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

# （2）资金使用情况

# 该项目年初预算数149.21万元，全年预算数149.21万元，截至2024年12月31日，全年执行数149.21万元，预算执行率为100%，主要用于支付“爱WiFi-指挥无线城市”建设项目。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务项目绩效总体目标为：通过爱wifi-智慧无线城市建设项目投入使用，2024年城市wifi项目运行成本预计一期为126.56万元、二期为22.65万元，预计实现一期7个点位和二期1个点位的wifi全覆盖，网络测试达标率预计达到100%，项目的实施预计持续为居民提供免费无线网络服务、提升居民信息化生活幸福指数，努力打造智慧无线城市，政府及职工群众满意度预计达到95%以上。

2.阶段性目标

根据《预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）等文件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

- （1）项目产出目标

①数量指标

“一期实现wifi免费网络覆盖点位”指标，预期目标值为≥7个；

“二期实现wifi免费网络覆盖点位”指标，预期目标值为≥1个；

②质量指标

“网络连接测试达标率”指标，预期目标值为100%；

“WiFi 7*24小时不间断覆盖率”指标，预期目标值为100%；

③时效指标

“居民使用连接速率”指标，预期目标值为≤5秒；

“故障修复时长”指标，预期目标值为≤48小时；

（2）成本指标

①经济成本指标

“阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务（一期）运行成本”指标，预期目标值为≤126.56万元；

“阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务（二期）运行成本”指标，预期目标值为≤22.65万元；

（3）项目效益目标

①社会效益指标

“为广大人民群众提供免费wifi上网环境，丰富人民群众的文化生活，逐步实现智慧阜康”指标，预期目标值为丰富；

“为市民提供免费网络接入服务”指标，预期目标值为提供；

②满意度指标

“政府以及职工群众满意度”指标，预期目标值≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。

在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了社会效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。

在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如实地调研、问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。

在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。

本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、绩效目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

（1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

（2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

（3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

（4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

（5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

3.绩效评价的对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2024年度我单位实施的阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务项目及其预算执行情况开展部门绩效评价。

该项目由中国电信股份有限公司昌吉州阜康分公司负责实施，旨在通过爱wifi-智慧无线城市建设项目投入使用，2024年城市wifi项目运行成本预计一期为126.56万元、二期为22.65万元，预计实现一期7个点位和二期1个点位的wifi全覆盖，网络测试达标率预计达到100%，项目的实施预计持续为居民提供免费无线网络服务、提升居民信息化生活幸福指数，努力打造智慧无线城市，政府及职工群众满意度预计达到95%以上。

项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为149.21万元。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

- 项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

- 资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

- 项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

- （4）社会影响：考察项目对社会方面的综合影响。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见附件二）、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系，详见上传的附件二。

3.评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

- 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

- 原因：通过将城市wifi项目的实际效果与预定目标、历史数据或同类项目进行对比，能直观地反映出项目的绩效情况。例如，将城市wifi项目实施后的群众使用城市wifi前与群众使用城市wifi后的指标进行对比，可清晰看出是否达到了市民实际需求。同时，与同类城市wifi项目对比，能了解本项目在同类项目中的水平，发现自身的优势与不足，为今后改进提供参考。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

原因：城市wifi项目涉及多个影响因素，如城市wifi的使用效率、城市wifi项目方案的合理性、政策环境的变化等。因素分析法可以将这些因素进行分解和分析，确定每个因素对项目绩效的影响程度。通过这种方法，能够找出影响城市wifi项目绩效的关键因素，以便有针对性地采取措施加以改进，提高项目的绩效水平。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

原因：城市wifi的服务对象等相关公众对城市wifi项目的实施效果有直接或间接的感受。公众评判法可以充分听取他们的意见和建议，从不同角度评价城市wifi项目的绩效。比如，服务对象可以从城市wifi使用的方便程度进行评价，电信公司可以从城市wifi使用量和自身工作环境是否改善等方面进行反馈，使绩效评价更具全面性和客观性，也能增强评价结果的可信度和社会认可度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了两个标准。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）成立绩效评价项目小组

为确保该项目绩效评价的顺利实施，评价机构组建了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。

（2）开展前期调研

绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价的项目实施前期调研。通过调研对阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务项目实施内容、目标信息、预算信息以及其他的一些项目基本信息，有了初步了解，为制定绩效评价工作方案做好准备。

（3）制订绩效评价工作方案

绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期调研收集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案。

2.具体实施

（1）收集基础资料

根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多种渠道全面收集项目基础信息资料，主要包括：

①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；

②绩效目标及其设立依据和调整情况；

③管理措施及组织实施情况；

④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；

⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；

⑥其他必要的相关资料等。

（2）整理、研读基础资料

对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读，了解被评价对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理出绩效评价所需的项目材料和基础数据。

②将初步评价结论、调整事项、专家咨询意见和有关说明等提交单位内部讨论并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进行收集和整理。

（2）撰写报告

绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况及评价结论

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务项目在项目产出方面完成较好，达到了预期的标准与要求。

在项目管理方面，阜康市商务和工业信息化局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、等方面产生了积极的影响。具体而言，居民信息化生活幸福指数等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效，评价等级为优。

（二）相关评分表

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法，对阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.96分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为19分，得分率为95%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。各部分权重和绩效汇总分值如下表3-1所示（详见上传的附件）：

| 表3-1：阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务项目得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 20 | 20 | 40 | 20 | 100 |
| 分值 | 19 | 20 | 40 | 20 | 99 |
| 得分率 | 95% | 100% | 100% | 100% | 99% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分19分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示（详见上传的附件二）：

表4-1项目决策指标及分值

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 分值 |  | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  | 3 |  | 2 |  |
|  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  | 3 |  | 2 |  |
| 合计 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 19 |  |

### 1.立项依据充分性

①项目立项符合《中华人民共和国预算法》、《财务工作管理制度》和市民实际需求和城市发展短板，具有显著的民生必要性、经济合理性和战略前瞻性；

②项目立项《阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务合同》要求，填补了公共网络服务空白，提升了城市治理效能和产业活力，为后续智慧城市深化建设奠定了坚实基础；

③项目立项与负责阜康经济发展工作，指导电子信息产业的发展相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目与相关部门同类项目、部门内部相关项目不重复。

综上，该项指标满分2分，得分2分。

### 2.立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③根据商务和工业信息化局财经领导小组会议领导小组成员集体决策通过市财政本级资金支付城市wifi项目款项。

事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估。扣除1分。

综上，该项指标满分3分，得分2分。

### 3.绩效目标合理性

①该项目已设置年度绩效目标。

②该项目实际工作内容为：分两期实施，完成 博峰路、天池街、特纳格尔街、畅岁园、天山街、汽车站、步行街、阜康市新政府大楼等8个重点区域的免费WiFi全覆盖，为市民、游客及政府办公人员提供安全、便捷的无线网络服务。项目采用高性能无线AP设备，支持高并发接入，并配备实名认证和网络安全防护，显著提升城市数字化服务水平，助力智慧阜康建设。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。

③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标%，达到为广大人民群众提供免费wifi上网环境和免费网络接入服务，丰富人民群众的文化生活，逐步实现智慧阜康的效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

④《项目支出绩效目标表》中预算金额为149.21万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。

综上，该项指标满分5分，得分5分。

### 4.绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，其中三级指标共计11个；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，量化率达到81.82%；

③《项目绩效目标申报表》中，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。

已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。

综上，该项指标满分5分，得分5分。

### 5.预算编制科学性

①根据项目预算批复，项目的预算编制经过科学论证；

②预算申请内容为网络租赁费用依据中国电信新疆公司政企专线资费标准，确定为专线网络租赁费用为24000元/月；平台使用及维护费用为23160万元/月；开通8个点位设备采购和光缆施工成本费用由阜康电信公司承担采购、建设成本；商信局通过租赁网络服务方式按月向阜康电信公司每月支付服务费用47160元，其中一期项目运行成本为每月40000元（2024年支付一期成本126.56万元），二期项目运行成本为7160元（2024年支付二期成本22.65万元），预算申请与项目内容匹配；

③项目预算申请资金149.21万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：网络租赁费用依据中国电信新疆公司政企专线资费标准，确定为专线网络租赁费用为24000元/月；平台使用及维护费用为23160万元/月；开通8个点位设备采购和光缆施工成本费用由阜康电信公司承担采购、建设成本；商信局通过租赁网络服务方式按月向阜康电信公司每月支付服务费用47160元，其中一期项目运行成本为每月40000元（2024年支付一期成本126.56万元），二期项目运行成本为7160元（2024年支付二期成本22.65万元）。

④预算确定资金量与实际工作任务相匹配。项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，项目资金量与项目实施内容相匹配。

综上，该项指标满分2分，得分2分。

### 6.资金分配合理性

①项目实际分配资金以《关于申请阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务项目资金的请示》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②项目实际到位资金149.21万元，资金分配额度合理，与项目单位及项目实际实施情况相适应。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

- （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示（详见上传的附件二）：

表4-2项目过程指标及分值情况

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |

### 1.资金到位率

项目预算资金为149.21万元，其中：财政安排资金149.21万元，其他资金0万元。

资金到位率=（149.21/149.21）×100%=100%

综上，该项指标满分4分，得分4分。

### 2.预算执行率

截至2024年12月31日，项目实际支出149.21万元。

预算执行率=（149.21/149.21）×100%=100%

综上，该项指标满分4分，得分4分。

### 3.资金使用合规性

①本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《阜康市商务和工业信息化局单位资金管理办法》《阜康市商务和工业信息化局专项资金管理办法》；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

综上，该项指标满分4分，得分4分。

- 4.管理制度健全性

①我单位已制定《阜康市商务和工业信息化局资金管理办法》《阜康市商务和工业信息化局收支业务管理制度》《阜康市商务和工业信息化局政府采购业务管理制度》《阜康市商务和工业信息化局合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求；

②已制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上，该项指标满分4分，得分4分。

### 5.制度执行有效性

①项目的实施遵守相关法律法规及相关管理规定，符合《阜康市商务和工业信息化局办法》《阜康市商务和工业信息化局管理制度》《阜康市商务和工业信息化局采购业务管理制度》《阜康市商务和工业信息化局合同管理制度》等管理规定，；

②该项目实施过程中不存在调整事项。

③项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。

④项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务项目工作领导小组，由张舒超任组长，负责项目的组织工作；组员黎宁，主要负责技术方案制定、设备选型和参数确定；马黎明和王新兵负责设备安装调试、网络布线施工、工程质量控制、施工安全管理以及日常网络运行维护；杨燕负责审计资金使用情况，王丽娟负责监督项目过程、检查工程质量。

综上，该项指标满分4分，得分4分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，共4个二级指标和8个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示（详见上传的附件）：

表4-3项目产出指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 一期实现wifi免费网络覆盖点位 | >=7个 | 4 | 7个 | 4 |
|  |  | 二期实现wifi免费网络覆盖点位 | >=1个 | 4 | 1个 | 4 |
|  | 质量指标 | 网络连接测试达标率 | 100% | 4 | 100% | 4 |
|  |  | WiFi 7*24小时不间断覆盖率 | 100% | 4 | 100% | 4 |
|  | 时效指标 | 居民使用连接速率 | <=5秒 | 4 | 5秒 | 4 |
|  |  | 故障修复时长 | <=48小时 | 4 | 24小时 | 4 |
|  | 成本指标 | 阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务（一期）运行成本 | <=126.56万元 | 8 | 126.56万元 | 8 |
|  |  | 阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务（二期）运行成本 | <=22.65万元 | 8 | 22.65万元 | 8 |
| 合计 |  |  |  | 40 |  | 40 |

1.数量指标完成情况

（1）“一期实现wifi免费网络覆盖点位”指标，预期目标值为>=7个，实际完成为7个。实际完成率=（7个/7个）×100%=100%。

（2）“二期实现wifi免费网络覆盖点位”指标，预期目标值为>=1个，实际完成为1个。实际完成率=（1个/1个）×100%=100%。

综上，该项指标满分8分，得分8分。

2.质量指标完成情况

（1）“网络连接测试达标率”指标，预期目标值为100%，实际完成为100%。实际完成率100%。

（2）“WiFi7*24小时不间断覆盖率”指标，预期目标值为100%，实际完成为100%。实际完成率100%。

综上，该项指标满分8分，得分8分。

3.时效指标完成情况

（1）“居民使用连接速率”指标，预期目标值为<=5秒，实际完成为5秒。实际完成率100%。

（2）“故障修复时长”指标，预期目标值为<=48小时，实际完成为24小时实际完成率100%。

综上，该项指标满分8分，得分8分。

### 4.项目成本情况

经济成本指标完成情况

（1）“阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务（一期）运行成本”指标，预期目标值为<=126.56万元，实际完成为126.56万元。实际完成率=（126.56万元/126.56万元）×100%=100%。

（2）“阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务（二期）运行成本”指标，预期目标值为<=22.65万元，实际完成为22.65万元。实际完成率=（22.65万元/22.65万元）×100%=100%。

综上，该项指标满分16分，得分16分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-4所示（详见上传的附件）：

表4-4项目效益指标及分值情况

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 标杆 分值 | 全年实 际完成值 | 指标 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 社会效益指标 | 为广大人民群众提供免费wifi上网环境，丰富人民群众的文化生活，逐步实现智慧阜康 | 丰富 | 7 | 达到预期指标 | 7 |
|  |  | 为市民提供免费网络接入服务 | 提供 | 6 | 达到预期指标 | 6 |
|  | 满意度指标 | 政府以及职工群众满意度 | >=95% | 7 | 95.34% | 7 |
| 合计 |  |  |  | 20 |  | 20 |

### 1.社会效益指标完成情况

（1）“为广大人民群众提供免费wifi上网环境，丰富人民群众的文化生活，逐步实现智慧阜康”指标，预期目标值为丰富，实际完成为达到预期指标。

通过项目的实施，丰富人民群众的文化生活，逐步实现智慧阜康的效益。

（2）“为市民提供免费网络接入服务”指标，预期目标值为提供，实际完成为达到预期指标。

通过项目的实施，丰富人民群众的文化生活，逐步实现智慧阜康的效益

综上，该项指标满分13分，得分13分。

（五）满意度指标完成情况分析

“政府以及职工群众满意度”指标，预期目标值为>=95%，实际完成为95.34%。

综上，该项指标满分7分，得分7分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务项目2024年预算数为149.21万元，截至2024年12月31日共支出149.21万元，预算执行率为100%。

阜康市商务和工业信息化局建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按照预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了阜康市商务和工业信息化局事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

（二）存在的问题及原因分析

1.资金管理方面

- （1）存在问题：单位对财务管理工作缺乏管理，不能及时推进财务支付管理工作的监督检查工作。

- （2）原因分析：缺乏科学的资金预算和规划机制，对项目资金的需求和使用时间节点把握不准确。使得财务工作存在一定的折扣。

- 2.组织保障方面

- （1）存在问题：城市WiFi项目工作缺乏统一的组织领导，各部门之间职责不清、协调不畅，城市WiFi项目资金支付进展缓慢；城市WiFi项目的考核监督机制不完善，对城市WiFi项目的成效缺乏有效的评估和考核，无法充分调动各部门和人员的积极性。

- （2）原因分析：考核监督机制不健全，没有建立科学合理的考核指标体系和评价方法；单位各成员对财务支付管理工作承担责任不明显，制度不够健全、缺乏执行力度、监督不到位。

- 六、有关建议

- 1.建议政府加强对全体财务人员科学、有效专业的培训，培训内容向实际操作倾，加强本级财政资金支付审核流程的完善，进一步增强预算编制的科学性，建立健全财务管理职能，确保单位各项工作工作正常开展。

- 2.建立健全财务管理职能，确保单位各项工作工作正常开展，明确各相关部门的职责分工，完善项目工作的考核监督机制，建立科学合理的考核指标体系，加强对项目工作进展和成效的评估考核，建立有效的沟通平台和沟通渠道，保障财务工作的正常运行。

- 七、其他需要说明的问题

- 无其他需要说明的问题。

- 附件一、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 阜康市商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市商务和工业信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 149.21 | 149.21 |  | 149.21 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 149.21 | 149.21 |  | 149.21 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过爱wifi-智慧无线城市建设项目投入使用，2024年城市wifi项目运行成本预计一期为126.56万元、二期为22.65万元，预计实现一期7个点位和二期1个点位的wifi全覆盖，网络测试达标率预计达到100%，项目的实施预计持续为居民提供免费无线网络服务、提升居民信息化生活幸福指数，努力打造智慧无线城市，政府及职工群众满意度预计达到95%以上。 |  |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，项目共计完成一期7个点位和二期1个点位的WiFi免费网络覆盖，网络连接测试达标率达到100%，7*24小时不间断覆盖率100%，居民使用连接速度为5秒，故障修复时长为18小时，项目的实施为广大人民群众提供免费wifi上网环境，丰富人民群众的文化生活，逐步实现智慧阜康的效益，政府以及职工群众满意度达到95.34%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 一期实现wifi免费网络覆盖点位 | 5 | >=7个 | =7个 | 100% | 5 | 计划标准 | 7个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 二期实现wifi免费网络覆盖点位 | 5 | >=1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 网络连接测试达标率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | WiFi 7*24小时不间断覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 居民使用连接速率 | 10 | <=10秒 | =10秒 | 100% | 10 | 计划标准 | 5秒 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 故障修复时长 | 10 | <=48小时 | =48小时 | 100% | 10 | 计划标准 | 12小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务（一期）运行成本 | 10 | <=126.56万元 | =126.56万元 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务（二期）运行成本 | 10 | <=22.65万元 | =22.65万元 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为广大人民群众提供免费wifi上网环境，丰富人民群众的文化生活，逐步实现智慧阜康 | 10 | 丰富 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为市民长期提供免费网络接入服务 | 10 | 提供 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 政府以及职工群众满意度 | 10 | >=95% | =95.34% | 100.35% | 9.96 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.96分 |  |  |  |  |  |

- 附件二、项目支出绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 2 | 2 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 5 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 | 5 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 | 2 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 一期实现wifi免费网络覆盖点位 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 4 |
|  | 产出数量 | 二期实现wifi免费网络覆盖点位 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 | 4 |
|  | 产出质量 | 网络连接测试达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 4 | 4 |
|  | 产出质量 | WiFi 7*24小时不间断覆盖率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 4 | 4 |
|  | 产出时效 | 居民使用连接速率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 4 | 4 |
|  | 产出时效 | 故障修复时长 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 4 | 4 |
|  | 产出成本 | 阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务（一期）运行成本 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 | 8 |
|  | 产出成本 | 阜康市人民政府爱wifi-智慧无线城市建设服务（二期）运行成本 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8 | 8 |
| 效益 | 项目效益 | 为广大人民群众提供免费wifi上网环境，丰富人民群众的文化生活，逐步实现智慧阜康 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 7 | 7 |
|  |  | 为市民提供免费网络接入服务 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 6 | 6 |
|  |  | 政府以及职工群众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 | 7 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 99 |