阜康市第四幼儿园项目支出绩效评价报告

项目名称：阜康市幼儿园龙翔分园消防管网改造项目

实施单位：阜康市第四幼儿园

主管部门：阜康市第四幼儿园

阜康市第四幼儿园支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2019年6月13日，市委常委、常务副市长丁矗召集相关部门就龙翔幼儿园消防设施接入听枫雅居小区内消防系统相关问题召开现场办公会议进行研究讨论。会议指出，龙翔幼儿园建设项目实施期间，在设计方案中，由龙翔幼儿园在院内新建200立方米消防蓄水池，其它消防设施接入听枫雅居小区内消防系统，避免资源浪费。项目开工建设直至完工后，在与听枫雅居开发商的对接中，因种种原因，一直未能实施此项工程，造成龙翔幼儿园消防设施不达标，消防验收工作至今未能完成。会议认为，龙翔幼儿园建设项目于2017年建成并投入使用，对周边小区适龄幼儿就近入园接受公办教育，顺利完成上级应建尽建、应入尽入等工作要求起到积极作用。会议决定，（一）经现场研究讨论，听枫雅居小区开发商同意龙翔幼儿园消防设施接入小区内消防系统，更换小区消防水池内消防泵2个。（二）由市教育局制定切实可行的实施方案，并严格按照招标采购规定办理相关手续。（三）实施此项工程产生的费用由市教育局承担。

2.主要内容及实施情况

主要内容：管沟开挖及回填，室内消火栓管网安装，室外消火栓安装，砌筑消防检查井，消防控制电线安装。

组织实施：为确保该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组，组长为李雪舞，副组长为谷金霞，项目负责人为谷金霞、董佳，谷金霞负责全校的整体工作；董佳具体负责工作的落实。本项目2022年共计投入13万元用于支付2019年的阜康市幼儿园龙翔分园消防管网改造项目，目前该项目已竣工验收。

3.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

阜康市幼儿园龙翔分园消防管网改造项目预算安排总额为13万元，其中财政资金13万元，其他资金0万元，2022年实际收到预算资金13万元，预算资金到位率为100%。

- （2）项目资金实际使用情况分析

截止2022年12月31日，阜康市幼儿园龙翔分园消防管网改造项目实际支付资金13万元，预算执行率100%。结转结余资金0万元。项目资金主要用于管沟开挖及回填，室内消火栓管网安装，室外消火栓安装，砌筑消防检查井，消防控制电线安装。

- 项目绩效目标

1.总体目标

阜康市幼儿园龙翔分园消防管网改造项目绩效总体目标为：我单位职能为学龄前幼儿提供保育和教育服务。计划完成支付阜康市幼儿园龙翔分园消防管网改造项目，为幼儿园创造一个良好的幼儿活动环境，从根本上改善幼儿园的办园条件，进一步提升保教质量，指标值设定建设总工程量为4008平方米，建设园所数为1所，验收合格率100%，项目受益人数达到534人。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

- （1）项目产出目标

①数量指标

“建设（改造、修缮）工程量”指标，预期指标值为4008平方米；

建设（改造、修缮）工程园所数量，预期指标值为1所

②质量指标

“项目设计变更率”指标，预期指标值为≤10%；

“竣工验收合格率”指标，预期指标值为100%

“项目资金支付率”指标，预期指标值为100%

③时效指标

“项目完成时间”指标，预期指标值为2022/5/31；

“项目完工及时率”指标，预期指标值为100%；

④成本指标

“项目前期费”指标，预期指标值为≤6万元；

“项目工程费用”指标，预期指标值为≤13万元；

“项目预算控制率”指标，预期指标值为100%；

（2）项目效益目标

（本项目不存在经济效益）

②社会效益指标

“正常运转率”指标，预期指标值为100%；

“项目受益人数”指标，预期指标值为534人；

③生态效益指标

本项目不存在生态效益

④可持续影响

本项目不存在可持续影响

⑤满意度指标

“受益群体满意度”指标，预期指标值为≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

- 绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、绩效目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的阜康市幼儿园龙翔分园消防管网改造项目开展部门绩效评价。

本次绩效评价主要围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及受益对象的满意度等开展综合评价。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合阜康市幼儿园龙翔分园消防管网改造项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系及绩效评价标准

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系，指标体系结构如下（详见上传的附件）：

项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价标准： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价标准： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价标准： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价标准： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价标准： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价标准： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价标准： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价标准： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价标准： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

3.评价方法

本次绩效评价采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对阜康市幼儿园龙翔分园消防管网改造项目进行评价。

4.评价标准

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）成立绩效评价项目小组

为确保该项目绩效评价的顺利实施，评价机构组建了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。

（2）开展前期调研

绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价的项目实施前期调研。通过调研对阜康市幼儿园龙翔分园消防管网改造项目实施内容、目标信息、预算信息以及其他的一些项目基本信息，有了初步了解，为制定绩效评价工作方案做好准备。

（3）制订绩效评价工作方案

绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期调研收集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案。

2.具体实施

（1）收集基础资料

根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多种渠道全面收集项目基础信息资料，主要包括：

①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；

②绩效目标及其设立依据和调整情况；

③管理措施及组织实施情况；

④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；

⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；

⑥其他必要的相关资料等。

（2）整理、研读基础资料

对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读，了解被评价对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。

3.分析评价和撰写报告

（1）综合分析评价

①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理出绩效评价所需的项目材料和基础数据。

②将初步评价结论、调整事项、专家咨询意见和有关说明等提交单位内部讨论并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进行收集和整理。

（2）撰写报告

绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。

- 综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法，对阜康市幼儿园龙翔分园消防管网改造项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“100”。各部分权重和绩效汇总分值如下表3-1所示（详见上传的附件）：

| 表3-1：阜康市幼儿园龙翔分园消防管网改造项目得分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 得分率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示（详见上传的附件）：

表4-1项目决策指标及分值

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 分值 |  | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  | 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  | 3 |  | 3 |  |
| 合计 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |

1.立项依据充分性

阜康市第四幼儿园根据国家相关法规和内部控制等制度文件汇编，建立《阜康市第四幼儿园内部会计管理制度汇编》、《阜康市第四幼儿园“三公经费”预算管理和公开制度》等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管；

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和阜财预【2022】003

②项目立项符合行业发展规划和项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和阜财预【2022】003要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

综上，该项指标满分2分，得分2分。

2.立项程序规范性

该项目立项程序符合阜康市第四幼儿园根据国家相关法规和内部控制等制度文件汇编，我园建立《阜康市第四幼儿园会计管理制度汇编》、《阜康市第四幼儿园“三公经费”预算管理和公开制度》等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管；

①项目按照规定的程序申请设立；

②我园建立《阜康市第四幼儿园会计管理制度汇编》、《阜康市第四幼儿园“三公经费”预算管理和公开制度》等；符合国家法律法规、国民经济发展规划。

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

3.绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

综上，该项指标满分5分，得分5分。

4.绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

综上，该项指标满分5分，得分5分。

5.预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

综上，该项指标满分2分，得分2分。

6.资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示（详见上传的附件）：

表4-2项目管理指标及分值情况

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |

- 资金到位率

- 资金到位率=（13万元/13万元）×100%。=100%

综上，该项指标满分4分，得分4分。

2.预算执行率

预算执行率=（13万元/13万元）×100%。=100%

综上，该项指标满分4分，得分4分。

3.资金使用合规性

①符合国家财经法规和我园建立《阜康市第四幼儿园会计管理制度汇编》、《阜康市第四幼儿园“三公经费”预算管理和公开制度》等有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合阜康市第四幼儿园根据国家相关法规和内部控制等制度文件汇编，我园建立《阜康市第四幼儿园内部会计管理制度汇编》、《阜康市第四幼儿园“三公经费”预算管理和公开制度》等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，严格按财务制度完成支付；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④该项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

综上，该项指标满分4分，得分4分。

- 管理制度健全性

①阜康市第四幼儿园根据国家相关法规和内部控制等制度文件汇编，建立《财务预算管理制度》、《项目管理制度》、《财务管理制度》、《预决算管理制度》等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上，该项指标满分4分，得分4分。

5.制度执行有效性

- ①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

综上，该项指标满分4分，得分4分。

- （三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示（详见上传的附件）：

表4-3项目产出指标及分值情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 标杆分值 | 全年实际完成值 | 指标得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程量 | 4008平方米 | 3 | 4008平方米 | 3 |
|  |  | 建设（改造、修缮）工程园所数量 | 1所 | 3 | 1所 | 3 |
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | 3 | 0% | 3 |
|  |  | 竣工验收合格率 | 100% | 3 | 100% | 3 |
|  |  | 项目资金支付率 | 100% | 3 | 100% | 3 |
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022/5/31 | 3 | 2022/5/31 | 3 |
|  |  | 项目完工及时率 | 100% | 3 | 100% | 3 |
|  | 成本指标 | 项目前期费 | ≤6万元 | 3 | 6万元 | 3 |
|  |  | 项目工程费用 | ≤13万元 | 3 | 13万元 | 3 |
|  |  | 项目预算控制率 | 100% | 3 | 100% | 3 |
| 合计 |  |  |  | 30 |  | 30 |

1.项目完成数量

“建设（改造、修缮）工程量”指标，预期指标值为4008平方米，实际完成为4008平方米。实际完成率=（4008平方米/4008平方米）×100%=100%。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

“建设（改造、修缮）工程园所数量”指标，预期指标值为1所，实际完成为1所。实际完成率=（1所/1所）×100%=100%。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

2.项目完成质量

“项目设计变更率”指标，预期指标值为≤10%，实际完成为0%。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

“竣工验收合格率”指标，预期指标值为100%，实际完成为100%。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

“项目资金支付率”指标，预期指标值为100%，实际完成为100%。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

3.项目完成时效

“项目完成时间”指标，预期指标值为2022/5/31，实际完成为2022/5/31。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

“项目完工及时率”指标，预期指标值为100%，实际完成为100%。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

4.项目完成成本

“项目前期费”指标，预期指标值为≤6万元，实际完成为6万元。实际完成率=（6万元/6万元）×100%=100%。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

“项目工程费用”指标，预期指标值为≤13万元，实际完成为13万元实际完成率=（13万元/13万元）×100%=100%。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

“项目预算控制率”指标，预期指标值为100%，实际完成为100%。实际完成率=（100%/100%）×100%=100%。

综上，该项指标满分3分，得分3分。

- （四）项目效益情况

项目产出类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，各指标业绩值和绩效分值如表4-4所示（详见上传的附件）：

表4-4项目效益指标及分值情况

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 标杆 分值 | 全年实 际完成值 | 指标 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 正常运转率 | 100% | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 项目受益人数 | 534人 | 10 | 534人 | 10 |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 10 | 95% | 10 |
| 合计 |  |  |  | 30 |  | 30 |

2.社会效益指标

“正常运转率”指标，预期指标值为完善，实际完成为100%。

通过项目的实施，保障幼儿园教育教学活动正常开展。

综上，该项指标满分10分，得分10分。

“项目受益人数”指标，预期指标值为完善，实际完成为100%。

通过项目的实施，排除安全隐患，为534名学龄前儿童提供保育教育。

综上，该项指标满分10分，得分10分。

5.满意度指标

“受益群体满意度”指标，预期指标值为≥90%，实际完成为100%。

综上，该项指标满分10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

阜康市幼儿园龙翔分园消防管网改造项目2022年预算数为13万元，截至2022年12月31日共支出13万元，预算执行率为100%。

阜康市第四幼儿园建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了阜康市第四幼儿园事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

（二）存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

阜康市幼儿园龙翔分园消防管网改造项目2022年年初预算为0万元，1-12月累计支出13万元，预算支出完成率为100%。

阜康市第四幼儿园建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了阜康市第四幼儿园事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

（二）存在的问题及原因分析

1.我部在编制项目支出绩效工作过程中，预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，整体绩效预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于指标的编制还不够完善。缺乏科学、统一、完整的财政绩效评价指标体系，并且绩效管理缺乏约束和制度保障。

原因分析：

1、对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，对于指标的编制还不够完善。没有将项目库将项目的申报、立项审批、实施流程、项目验收等环节全部纳入统一管理。

2、绩效管理不够严谨，指标设计方法不完善。需不断提高业务能力，编制绩效管理指标尽量符合实际情况，确保绩效评价达到预期目的。

六、有关建议

1.继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。科学合理编制预算，要做好编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点”的原则，合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体单位、项目，争取做到每个基层预算单位的每个支出项目都能在预算中有所反映，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性。

2.加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

3.选取切实可行、操作性较强的考核指标，建立考核指标的标准模板。

4.加强资金使用部门对绩效评价工作的认识和重视程度，并将评价结果运用于工作始终。

5.同时做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金计划，不断提高资金使用效率

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

| 附件一 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 阜康市幼儿园龙翔分园消防管网改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 阜康市第四幼儿园 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 阜康市第四幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13万元 | 13万元 |  | 13万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13万元 | 13万元 |  | 13万元 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程量 |  |  | 4008平方米 | 4008平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建设（改造、修缮）工程园所数量 |  |  | 1所 | 1所 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | ≤10% | 0% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目资金支付率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022/5/31 | 2022/5/31 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完工及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目前期费 |  |  | ≤6万元 | 6万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目工程费用 |  |  | ≤13万元 | 13万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目预算控制率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 正常运转率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 项目受益人数 |  |  | 534人 | 534人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

## 附件二              项目支出绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 2 |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 |  |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 |  |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |  |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |  |  |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |  |  |