附件：

阜康市贯彻落实自治区 兵团第二生态环境保护督察组督察反馈意见整改情况公示表

| 序号 | 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改完成情况 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 阜康市优派能源等企业存在跑冒滴漏现象，废气无组织排放问题突出；泰华焦化、永鑫煤化扬尘管控措施不到位，企业内部产尘点较多；五鑫铜业、新天瑞碳素污染治理设施、在线监测设备运行不正常。 | 加强日常监管，压实企业主体责任，确保污染物达标排放。 | 1.督促优派能源等焦化企业完成无组织整治工程改造，同时聘请生态环保领域专家开展帮扶指导，提出指导意见，并督促企业落实指导意见，有效解决无组织排放问题。 2.督促泰华焦化立即对矸石及杂物进行转运清理至原料库，对堆放地点清扫干净并洒水降尘，杜绝露天堆放现象发生；督促永鑫焦化等焦化企业完成物料密闭大棚建设，对临时堆放物料做到静态物料全覆盖，对动态物料采取措施控制扬尘污染。 3.委托第三方监测机构对五鑫铜业、新天瑞炭素进行执法监测；聘请专家对五鑫铜业、新天瑞炭素进行在线专项检查，确保污染防治设施和在线设备正常运行。 4.加强生态环境执法力度，对违法行为进行查处。 | 1.针对四家焦化厂废气无组织排放问题，2021年11月5日阜康市生态环境局聘请生态环保领域三名专家对四家焦化开展帮扶指导，提出指导意见，并根据指导意见督促企业落实治理措施，有效解决无组织排放问题。四家焦化均已上报无组织排放控制方案，并已完成对焦炉炉体的修复和无组织排放管控。 2.泰华焦化已将煤矸石及杂物转运清理至原料全封闭库，对堆放地点清扫干净并洒水降尘，我委将继续加强巡查监管，杜绝露天堆放现象发生；永鑫煤化扩建焦炭全封闭库、原煤全封闭库、精煤全封闭库已于3月25日全部完成建设并投入使用。 3.2021年7月、9月和2022年1月昌吉州生态环境局阜康市分局委托第三方监测机构对五鑫铜业、新天瑞炭素进行执法监测，监测结果达标。2021年8月25日联合阜康市公安局、阜康市检察院，阜康市税务局和聘请在线专家对五鑫铜业、新天瑞炭素进行在线专项检查，确保污染防治设施和在线设备正常运行。 4.针对新疆新天瑞炭素制品有限公司5月9日在线设施不正常运行的环境违法行为，昌吉州生态环境局阜康市分局下发处罚决定书，行政处罚102800元。2022年4月23日针对泰华焦化执法监测数据二氧化硫超标的违法行为下发处罚决定书，行政处罚523900元。根据昌吉州“测管控”办公室推送的每月企业超标数据，我执法人员现场核查，形成核查报告上报州局，对实质性超标的企业依法查处，对核查后未实质性的超标的企业予以剔除。 | 已整改 |