阜康市三工河谷天池景区禁牧方案

（2021年—2025年）

为不断加强天山天池世界自然遗产地、国家风景名胜区、国家5A级旅游景区生态环境保护力度，切实做好水源涵养区保护，促进生态修复。结合中央第三轮草原生态奖补政策（2021年—2025年）以及《国家林业和草原局关于进一步加强草原禁牧休牧工作的通知》（林草发〔2020〕40号）文件精神，本着禁牧范围和补助维持上一轮的条件不变的原则，继续实施三工河谷天池景区禁牧工作，切实达到牧民增收、水源保护、生态恢复的目的，特制定本方案。
    一、总体思路与实施原则

（一）总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平生态文明思想，认真践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，深入落实河（湖）长制，以牧民持续快速增收为核心，加大产业结构调整力度，做到草原禁牧、草畜平衡与牧民增收、生态保护相结合，落实奖补政策与牧民定居相结合，转变牧民生产生活方式与改造提升传统草原畜牧业相结合，建设高标准人工饲草料地与牧区经济可持续发展相结合，切实做好水源地保护，促进生态修复转变。

（二）实施原则

1.坚持利益共享、责任共担的原则。所有牧民在平等享受草原生态补助奖励的同时，履行共同参与草原生态保护管护责任，确保草原禁牧和各项草原保护措施的落实。

2.坚持自愿、公开、公平、公正的原则。各乡镇要严格按照草原禁牧补助奖励政策要求，做到牧民自愿、实施内容公开、实施办法公开、程序公开，使牧民从补偿机制中真正受益。

3.坚持规范操作、注重实效的原则。要充分认识到三工河谷天池景区禁牧的重要意义，创新机制要有利于草原生态保护和管理，有利于牧民权益的维护，有利于草原生态保护质量的稳步提高，有利于水源地的生态保护。

4.坚持明确责任主体、落实监管责任的原则。此次三工河谷天池景区禁牧，由市自然资源局负责拟定方案、技术支持、数据统计等工作，落实资金发放、日常管护工作；由市财政局负责资金审核拨付工作；由天池管委会、市水利局、交通运输局等部门配合落实围栏、管护站、牧道等配套设施建设工作；由涉及乡镇人民政府负责落实牧民宣传、协议签订、禁牧资金统计发放等工作。

5.坚持禁牧工作与现行政策相结合的原则。将禁牧工作与现行的牧民定居工程建设、饲草料地建设、牧区水利工程建设、牧区劳动力转移、良种补贴政策、牧区社会公共事业发展等项目政策衔接好，捆绑使用，为实施三工河谷天池景区禁牧提供保障。

6.坚持草原保护与实现牧民增收并重的原则。积极帮助实施禁牧牧民转变生产方式，提高舍饲圈养、科学饲喂水平，发展饲草料种植、二三产业、牧家乐等，拓宽牧民增收渠道，既使草原生态得到保护，又使牧民持续增收。

（三）实施期限：2021年~2025年（5年）。

二、禁牧实施范围

全市可利用草场785.9万亩，确权到户草场712.5万亩。此次三工河谷天池景区禁牧面积约9万亩，其中确权到户草场面积约7.67万亩。涉及水磨沟乡、三工河乡、九运街镇共3个乡镇、4个村、27个放牧组、465户、1183人，其中：三工河乡22个放牧组、水磨沟乡3个放牧组、九运街2个放牧组。

（一）二道卡子以南东侧区域。综合考虑河谷水源保护、博格达自然保护区范围等因素，对位于自然保护区范围之内的“吾瓜尔沟”“狐子沟”区域的5个放牧组草场禁牧。

（二）二道卡子至门票处河道东侧区域。按照毗邻河道、适当调整的方法拟定涉及到的9个放牧组进行禁牧，其中涉及四工村5个放牧组、三工村3个放牧组、九运街牧业队1个放牧组。四工村交得巴依、居马依放牧组草场部分禁牧，部分仍作为草畜平衡区使用。牧业村马合塔尔放牧组2处草场禁牧1处，1处仍作为草畜平衡区使用。

（三）二道卡子至门票处河道西侧区域。对该区域内涉及到的10个放牧组进行禁牧。花儿沟西努合塔尔汗放牧组林带征占用余下草场禁牧，滑雪场南胡马尔汗放牧组征占用余下草场禁牧。

（四）水磨沟乡“小马圈沟”区域。对水磨沟“小马圈沟”涉及的3个放牧组进行禁牧。

三、禁牧补助资金

三工河谷天池景区禁牧区域原为草畜平衡区，牧民按照每年每亩2.5元领取奖励资金，变为禁牧区后，按照每年每亩50元领取补助资金，在原基础上每年每亩增加47.5元补助资金。此方案禁牧范围涉及牧民草场7.67万亩，每年禁牧补助资金共计364.32万元。

四、配套运行经费

为确保三工河谷天池景区禁牧落到实处，达到牧民增收、水源保护、生态恢复的目的，根据禁牧实施的要求，配套围栏、管护站、饮水点等设施的管护监督运行经费、草场管护人员日常管护经费。2021年配套设施建设10万元，每年运行经费87.36万元。

- （一）饮水点建设。2018年三工河谷禁牧区毗邻的草畜平衡区已建设饮水点6处。2021年新增建设饮水点2处，每处架设8立方米的铁质储水罐，修建一条长20米、宽0.6米、深0.5米的饮水槽，每处饮水点造价5万元，2处总造价10万元。

- （二）饮水点运行费用。每处饮水点每年供水期5个月，每两天供水1次，每处每年供水费用约3.75万元。采取政府出资购买社会服务方式，8处饮水点每年供水费用共30万元。

- （三）管护员人员工资。每处管护站配管护员2名，8个管护站共有管护员16名，工资标准按照每人每月1800元，每年管护员工资共34.56万元。

（四）转运牲畜交通补助。通过河谷禁牧区转场拉运牲畜交通补助，主要指东沟、石人沟等区域，按照每车次1000元标准，过禁牧区拉运牲畜车辆交通补助由牧民提供依据、管护站登记、乡镇报送、禁牧办核实、财政发放。共计小畜1.4万只、大畜0.5万只，每年约需资金12.8万元。

（五）禁牧工作经费。禁牧区围栏维修、维护、管护站运行等工作经费每年10万元。

（六）牧民交通优惠政策。对通过禁牧区的三工河乡、九运街镇牧业队的牧民，持有当地身份证明前往放牧区时，在天池区间车空间允许条件下免费乘坐。

五、资金安排

（一）禁牧补助资金每年364.32万元。

（二）禁牧运行经费每年87.36万元。

（三）2021年配套设施建设10万元

2021年投入461.68万元，2022年~2025年禁牧期内每年投入资金451.68万元，五年共计投入2268.4万元，由市财政按规定及相关程序划拨。

六、工作要求

（一）各有关乡镇、部门要向涉及牧民广泛宣传，讲明禁牧范围、讲清禁牧政策、讲透禁牧意义。天池管委会负责在主要路口设置禁牧宣传标语牌。

（二）各有关乡镇在市草补领导小组办公室、市农业农村局的业务指导下，完成牧民《禁牧责任状》签订工作，要求责任状